Инфраструктура и общие соглашения (День 0)

Перед началом работы создаем общую структуру:

- Репозиторий: Git (GitHub/GitLab).

- Окружение: docker-compose.yml (для поднятия PostgreSQL).

- Договоренности:

  - API формат: JSON.

  - Картинки передаются как multipart/form-data.

  - Код стайл: Prettier (FE), Black (BE/ML).

Этап 1: Фундамент и Скелет (Дни 1–2)

Цель: Настроить окружение, базу данных и пустые API. Никакой логики, только структура.

Frontend/DB-разработчик:

- База данных:

  - Написать SQL-скрипт создания БД (schema.sql).

  - Создать таблицу recognitions: поля id (uuid), image_data (bytea), raw_text (text), extracted_price (numeric), created_at.

  - Настроить docker-compose так, чтобы БД стартала одной командой.

- React Init:

  - Инициализировать проект на Vite + React + TypeScript (JSX).

  - Установить зависимости (Axios для запросов, React-Router).

  - Сверстать "каркас" (Layout): сайдбар и рабочая область.

Backend-разработчик:

- FastAPI Setup:

  - Создать структуру папок (app/api, app/models, app/db).

  - Настроить подключение к Postgres через SQLAlchemy (Async).

  - Реализовать модель Pydantic для ответа API.

- API Skeleton:

  - Создать эндпоинт GET /health (просто возвращает "OK").

  - Создать заглушку POST /recognize, которая возвращает фиктивную цену 100.00.

ML-разработчик:

- Env Setup:

  - Создать requirements.txt.

  - Установить opencv-python, paddleocr (или easyocr), numpy.

- Basic OCR Script:

  - Написать скрипт ocr_test.py, который читает статичную картинку из папки и выводит в консоль весь текст, который нашел (даже если это мусор).

Этап 2: "Мозги" и Локальные тесты (Дни 3–5)

Цель: Написать работающий алгоритм распознавания и соединить Бэкенд с БД.

ML-разработчик (Фокус на точность):

- Preprocessing:

  - Внедрить функцию preprocess(img): перевод в серый,CLAHE (улучшение контраста), удаление шума.

- Logic:

  - Написать функцию extract_price(text_string).

  - Задача: Пропускать сырой текст через Regex (r'\d+([.,]\d{2})?') и искать наибольшее число.

  - Написать скрипт обработки 10 тестовых фото, замерять время.

- Обертка:

  - Инкапсулировать логику в класс OCRProcessor с методом process(image_bytes).

Backend-разработчик (Фокус на БД):

- Data Layer:

  - Написать CRUD (Create, Read) для таблицы recognitions.

  - Реализовать функцию сохранения картинки (blob) в БД.

- Integration:

  - Подключить скрипт ML-разработчика к эндпоинту /recognize.

  - Поток: Загрузка фото -> Запуск ML -> Запись в БД -> Возврат ответа.

Frontend-разработчик (Фокус на UI):

- UI Components:

  - Сверстать компонент ImageUploader (Drag & Drop зона).

  - Сверстать компонент ResultCard (показывает фото и цену).

- API Connection:

  - Написать хук useRecognize, который делает POST запрос на /recognize.

  - Протестировать загрузку фото и получение фиктивной цены (через заглушку бэкенда).

Этап 3: Склеивание и Дашборд (Дни 6–8)

Цель: Запустить End-to-End поток. Видеть историю распознаваний.

Backend-разработчик:

- History API:

  - Реализовать эндпоинт GET /history (возвращает список ID и цен).

  - Реализовать эндпоинт GET /history/{id} (возвращает картинку в base64 и данные).

- Logging:

  - Добавить логирование ошибок (если ML упал, чтобы Бэкенд не упал вместе с ним).

Frontend-разработчик:

- Dashboard:

  - Сверстать таблицу HistoryList (ID, Дата, Цена, Статус).

  - Реализовать пагинацию или просто вывод последних 20 записей.

- Feedback Loop (Критично для ML):

  - Добавить кнопку "Ошибочно" на карточку товара.

  - Запрос POST /feedback/{id}, который меняет поле is_valid в БД на False.

ML-разработчик:

- Optimization:

  - Посмотреть логики ошибок с Фронтенда (если есть доступ к БД).

  - Подстроить Regex. Например, если цена часто находится после слова "Руб" или "₽".

  - Попробовать использовать YOLOv8 для кадрирования (crop), если OCR читает весь фон вместо ценника. Если YOLO будет сложно, оставить центральный кроп.

Этап 4: Полировка и MVP Release (Дни 9–11)

Цель: Привести в товарный вид и подготовить к сдаче.

Все вместе:

- Интеграционное тестирование: Загрузить 50 разных фото. Посмотреть, что попало в базу.

- Исправление багов:

  - Если фото не грузится (слишком большое) -> добавить лимит размера на FastAPI.

  - Если Frontend падает при отсутствии интернета.

Frontend-разработчик:

- CSS Polish: Улучшить визуал (цвета, отступы, адаптивность).

- Docs: Написать README.md в папку фронтенда (как запустить).

Backend/ML:

- Deployment Script: Доработать docker-compose, чтобы он поднимал и Бэкенд (в Docker), и БД, и (опционально) Фронтенд.

- Final Cleanup: Удалить тестовые print() и отладочный код.

Детализация технической реализации (Cheatsheet)

1. Backend (FastAPI) - Пример кода эндпоинта

python

@app.post("/api/v1/recognize")

async def recognize_price(file: UploadFile = File(...)):

contents = await file.read()

# 1. Вызов ML

# result = ml_processor.process(contents)

result = {"price": 550.00, "text": "Молоко 550.00 руб"} # Заглушка для MVP

# 2. Сохранение в БД

db_obj = Recognitions(

image_data=contents,

raw_text=result["text"],

extracted_price=result["price"]

)

await db.add_and_commit(db_obj)

return {"id": db_obj.id, "price": result["price"]}

2. ML (Python) - Пример Regex логика

Python

import re

def extract_price(text):

# Ищем паттерны типа 100, 100.50, 100,50

pattern = r'\d+([.,]\d{2})?'

matches = re.findall(pattern, text)

if matches:

return float(matches[-1].replace(',', '.')) # Берем последнее число

return None

3. Frontend (React) - Структура запроса

javascript

const handleSubmit = async (file) => {

const formData = new FormData();

formData.append("file", file);

const response = await fetch("http://localhost:8000/api/v1/recognize", {

method: "POST",

body: formData,

});

const data = await response.json();

setResult(data.price);

};

Риски и "План Б"

- Риск: PaddleOCR глючит или слишком тяжелый для ноутбука.

  - План Б: Переключиться на Tesseract OCR (стандартная библиотека, меньше весит, хуже точность, но для цифр работает неплохо).

- Риск: Робот присылает фото под углом (перспектива).

  - План Б: На этапе MVP игнорируем это. Прошиваем робота так, чтобы он останавливался ровно перед ценником. Обработка перспективы (warpPerspective) на Python сложна и долгая.

- Риск: База данных раздувается.

  - План Б: Настроить cron-запрос на бэкенде, который удаляет записи старше 24 часов (для MVP).